Экз.№___

Заключение № 2/1-З-2ВП/2019

внеплановой проверки в отношении заказчиков муниципального уровня с истёкшим сроком исполнения контрактов

1.Администрация Лотошинского муниципального района Московской области ИНН5071000020

п. Лотошино									«26» февраля 2019

Внеплановая проверка по осуществлению контроля в рамках ч.8, ч.9 статьи 99 ФЗ от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», проведена сектором финансового контроля финансово-экономического управления администрации Лотошинского муниципального района Московской области в отношении контрактов заказчиков муниципального уровня с истёкшим сроком исполнения, но находящихся в статусе «исполнение».

Проверка проведена начальником сектора финансового контроля финансово-экономического управления администрации Лотошинского муниципального района Московской области – Кашиной Еленой Геннадьевной.

Основание:

- письмо Главного контрольного управления Московской области от 18.01.2018 №1/29-363 об осуществлении постоянного контроля своевременности исполнения муниципальным заказчиком обязательств по оплате контрактов;

- письмо Главного контрольного управления Московской области от 25.01.2019 №5Исх-238 о результатах исполнения контрактов;

- анализ эффективности использования средств бюджета Лотошинского муниципального района (в сфере закупочной деятельности), в части исполнения заказчиками муниципального уровня муниципальных контрактов со сроком исполнения 31.12.2018 года;

- приказ начальника ФЭУ администрации Лотошинского муниципального района № 12 от 29.01.2019.

Проверка начата 11.02.2019 года, завершена 25.02.2019 года.

Проверка проводилась по документам, предоставленным муниципальными заказчиками, а также на основании информации, размещённой на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru  (далее – официальный сайт).

В ходе проверки были рассмотрены: документация по исполнению муниципального контракта; сводка по кассовым расходам в разрезе БК, журнал регистрации бюджетных обязательств, платежные поручения, отчет об исполнении контракта.

Предмет проверки – соблюдение муниципальным заказчиком законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг в отношении своевременного исполнения (изменения, расторжения) контракта и размещения отчёта об исполнении в ЕИС в сфере закупок.

Необходимые документы, информация для проведения проверки по соблюдению субъектом контроля действующего законодательства, в соответствии с запросом, представлены в полном объёме.

Проверка осуществляется в отношении муниципальных контрактов, срок исполнения которых установлен до 31.12.2018 года и сведения об исполнении (расторжении) которых на 11.02.2019 года не внесены в ЕИС в сфере закупок.

Способ проведения проверки: сплошной.

- Общие вопросы

По состоянию на 11.02.2019 года по Лотошинскому муниципальному району Московской области 5 муниципальных контрактов на сумму 131 729 696,58 руб., сведения о которых размещены на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru (далее - ООС), находятся в статусе «Исполнение», со сроком исполнения до 31.12.2018 (просрочка более 30 дней) (Приложение 1).

II.	Вводная часть.

Заказчиком 1 муниципального контракта, на сумму 215 000,0 руб., является Администрация Лотошинского муниципального района.

Муниципальный контракт от 05.10.2018 №120/X-18 на выполнение работ по устройству распашных ворот с калиткой по адресу: Московская область, Лотошинский муниципальный район, п. Новолотошино, Лотошинское районное кладбище (в соответствии с техническим заданием) на сумму 215 000,0 руб.

Из муниципального контракта №120/X-18:

«2.5 Заказчик оплачивает работы Подрядчика, выполненные в соответствии с настоящим Контрактом,…         ...на основании надлежаще оформленных и подписанных обеими Сторонами настоящего Контракта, Акта о приёмке выполненных работ, в течение 15 рабочих дней со дня подписания Заказчиком Акта о приёмке выполненных работ…

3.1 Срок выполнения работ по муниципальному контракту с момента подписания контракта по 20.11.2018…

4.1 В течение 3 (трёх) рабочих дней после завершения выполнения работ, предусмотренных Контрактом, Подрядчик представляет Заказчику комплект отчётной документации и Акт о приёмке выполненных работ, подписанные Подрядчиком, в 2 (двух) экземплярах.

4.2 В течение 3 (трёх) рабочих дней после получения от Подрядчика документов, указанных в пункте 4.1 Заказчик, с особенностями установленными Федеральным законом №44-ФЗ, вправе (это обязанность Заказчика) назначить экспертизу результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, с оформлением экспертного заключения.

Срок проведения экспертизы результатов произведённых работ и оформления экспертного заключения составляет не более 5 (пяти) дней…

…4.4 В случае получения от Заказчика ….мотивированного отказа от принятия результатов выполненных работ, или экспертного заключения (заключения Заказчика) с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения, Подрядчик в течение 3 (трёх) рабочих дней обязан представить Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении выполненных работ  или в срок, установленный в указанном мотивированном отказе, экспертном заключении (заключении Заказчика) содержащем перечень выявленных недостатков и необходимых доработок, устранить полученные от Заказчика замечания/недостатки/произвести доработки и передать Заказчику приведённый в соответствие с требованиями/замечаниями комплект отчётной документации, отчёт об устранении недостатков, выявленных необходимых доработок, а также повторные подписанные Подрядчиком Акты о приёмке выполненных работ…. для принятия Заказчиком выполненных работ.

…11.1 Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств, но не позднее 31 декабря 2018 года».

По истечении 3 рабочих дней с даты указанной в муниципальном контракте как срок выполнения работ (п.3.1) (в связи с их неисполнением и отсутствием документов подтверждающих факт исполнения контракта) 26.11.2018 года администрацией Лотошинского муниципального района в адрес ИП Назаров А.А. направлена Претензия №1/15-2069.

Документы, подтверждающие факт исполнения контракта направлены Заказчику Почтой России 22.11.2018. Документы, подтверждающие факт исполнения контракта получены Заказчиком 30.11.2018 года, что является нарушением п.4.1 муниципального контракта №120/X-18.

В соответствии с описью №17125329002471 почтовое отправление состоит из следующих документов:

счёт №4 от 20.11.2018;

Акт сдачи-приёмки от 20.11.2018;

Акт КС-2 №1 от 20.11.2018;

Акт КС-3 №1 от 20.11.2018;

Акт скрытых работ №1 от 19.11.2018

По результатам экспертизы результатов, предусмотренных муниципальным контрактом №120/X-18, произведённой 05 декабря 2018 года, выявлено несоответствие сроков, объёма и качества выполненных работ условиям муниципального контракта:

- несоответствие объёма бетонных фундаментов;

- внешний вид конструкции не соответствует эскизу;

- невыполнение п.5.4.6 муниципального контракта (о еженедельном предоставлении информации о проделанной работе в письменном виде);

- наличие строительного мусора.

Перечень выявленных недостатков отражён в Акте о невыполненных работах от 05.12.2018, являющемся неотъемлемой частью Заключения проведения экспертизы результатов предусмотренных контрактом, подтверждён фотоматериалами, в связи, с чем 17.12.2018 года ИП Назарову А.А. направлена Претензия №2 №1/15-2213.

На Претензию №2 Получено Возражение №14/12-2018 (1).

Повторно (18.12.2018) проведенной экспертизой результатов, предусмотренных муниципальным контрактом №120/X-18, также выявлено несоответствие сроков, объёма и качества выполненных работ условиям муниципального контракта:

- несоответствие объёма бетонных фундаментов;

- внешний вид конструкции не соответствует эскизу;

- невыполнение п.5.4.6 муниципального контракта (о еженедельном предоставлении информации о проделанной работе в письменном виде);

- вертикальное отклонение левой стойки ворот;

- некачественная окраска (после 10 суток на установленном металле ворот видны следы коррозии);

- отсутствие заглушек на столбах;

- отсутствие сертификатов соответствия качества на металл.

Перечень выявленных недостатков отражён в Акте о невыполненных работах от 18.12.2018, являющемся неотъемлемой частью Заключения проведения экспертизы результатов предусмотренных контрактом, подтверждён фотоматериалами. Результаты направлены Подрядчику, на что последовало Возражение №26/12-2018 (1) от 26.12.2018.

Требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) направлено Подрядчику письмом администрации Лотошинского муниципального района №1/15-321 от 20.02.2019.

III Заключительная часть.

Выводы по результатам внеплановой проверки.

- По результатам проведённого сектором финансового контроля ФЭУ администрации Лотошинского муниципального района Московской области, анализа исполнения муниципального контракта от 05.10.2018 №120/X-18 на выполнение работ по устройству распашных ворот с калиткой по адресу: Московская область, Лотошинский муниципальный район, п. Новолотошино, Лотошинское районное кладбище (в соответствии с техническим заданием), со сроком исполнения не позднее 31.12.2018 в действиях администрации Лотошинского муниципального района по выполнению обязанностей по ведению претензионной работы в случае ненадлежащего исполнения поставщиком, (подрядчиком обязательств по заключённому контракту) не выявлено.

- Настоящее заключение по результатам внеплановой проверки разместить (опубликовать) в сетевом издании «Интернет-портал Лотошинского муниципального района».

- Заключение составлено в одном экземпляре и подписано по адресу: Лотошинский район, п. Лотошино, ул. Центральная, 18.

Начальник сектора финансового контроля ФЭУ

администрации Лотошинского муниципального района			Е.Г.Кашина